| 项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 |  | 建设性质 | 项目数 |  | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 |  |  | 主要建设内容 |  |  | 本年新增生产能力和效益 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇 | 村 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 项 | 41 |  |  |  |  | 5612.42 | 3636.42 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一部分、直补到人 | 岳阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2796.12 |  | 直补到人 | 46602 | 人 | 受益移民 | 46602 | 人 |  |
| 一、600元全部直补到人 | 岳阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2796.12 |  | 直补到人 | 46602 | 人 | 受益移民 | 46602 | 人 |  |
| 二、两者结合中的直补到人 | 岳阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：项目扶持 |  |  |  |  | 项 | 41 |  |  |  |  | 2816.3 | 840.3 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本口粮田及农田水利 |  |  |  |  | 项 | 7 |  |  |  |  | 217 | 92 | 125 |  |  |  | 受益移民 | 1350 | 人 |  |
| （二）农田水利配套 |  |  |  |  | 项 | 7 |  |  |  |  | 217 | 92 | 125 | 排灌站 |  | 千瓦 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机井 |  | 眼 | 受益移民 | 1350 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渠道 | 6 | 千米 | 新增灌溉面积 |  | 亩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涵闸 | 1 | 座 | 改善灌溉面积 | 1200 | 亩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤坝 | 2 | 千米 | 新增除涝面积 |  | 亩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山塘（水库） | 2 | 座 | 改善除涝面积 |  | 亩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农田水利类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 岳阳县长湖乡双联村山塘 | 移民局 | 长湖乡 | 双联村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 15 | 5 | 10 | 山塘（水库） | 1 | 座 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善灌溉面积 | 100 | 亩 |  |
| 岳阳县柏祥镇柏祥村渠道 | 移民局 | 柏祥镇 | 柏祥村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 40 | 15 | 25 | 渠道 | 2 | 千米 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善灌溉面积 | 100 | 亩 |  |
| 岳阳县新墙镇水库村山塘 | 移民局 | 新墙镇 | 水库村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 山塘（水库） | 1 | 座 | 受益移民 | 300 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善灌溉面积 | 100 | 亩 |  |
| 岳阳县黄沙街镇黄金村渠道 | 移民局 | 黄沙街镇 | 黄金村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 渠道 | 2 | 千米 | 受益移民 | 100 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善灌溉面积 | 200 | 亩 |  |
| 岳阳县鹿角镇小毛家湖涵闸 | 移民局 | 鹿角镇 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 50 | 20 | 30 | 涵闸 | 1 | 座 | 受益移民 | 100 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善灌溉面积 | 200 | 亩 |  |
| 岳阳县杨林乡世隆村渠道 | 移民局 | 杨林乡 | 世隆村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 52 | 22 | 30 | 渠道 | 2 | 千米 | 受益移民 | 300 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善灌溉面积 | 300 | 亩 |  |
| 岳阳县张谷英镇长坪村港堤 | 移民局 | 张谷英镇 | 长坪村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 堤坝 | 2 | 千米 | 受益移民 | 150 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善灌溉面积 | 200 | 亩 |  |
| 二、基础设施 |  |  |  |  | 项 | 25 |  |  |  |  | 2348.3 | 643.3 | 1705 |  |  |  | 受益移民 | 27350 | 人 |  |
| （五）道路交通 |  |  |  |  | 项 | 25 |  |  |  |  | 2348.3 | 643.3 | 1705 | 机耕道 |  | 公里 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公路 | 47.4 | 公里 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥涵 |  | 座 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公路桥 | 7 | 座 | 受益移民 | 27350 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人行便桥 |  | 座 | 减少不通公路村 |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 船 |  | 艘 | 减少不通机耕道组 |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 码头（渡口） | 30 | 座 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路交通类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 岳阳县步仙乡北斗村公路 | 移民局 | 步仙乡 | 北斗村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 25 | 15 | 10 | 公路 | 2.6 | 公里 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
| 岳阳县步仙乡狮山桥 | 移民局 | 步仙乡 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | 20 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
| 岳阳县长湖乡长湖村公路 | 移民局 | 长湖乡 | 长湖村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 300 | 人 |  |
| 岳阳县长湖乡三闾村公路 | 移民局 | 长湖乡 | 三闾村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 300 | 人 |  |
| 岳阳县甘田乡高桥村公路 | 移民局 | 甘田乡 | 高桥村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 5 | 15 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
| 岳阳县甘田乡骆凤桥 | 移民局 | 甘田乡 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 150 | 10 | 140 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
| 岳阳县筻口镇大元村公路 | 移民局 | 筻口镇 | 大元村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 40 | 15 | 25 | 公路 | 2 | 公里 | 受益移民 | 450 | 人 |  |
| 岳阳县公田镇黄东公路 | 移民局 | 公田镇 | 黄田-东淇村 | 续建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 65 | 20 | 45 | 公路 | 3 | 公里 | 受益移民 | 800 | 人 |  |
| 岳阳县新开镇双雁村公路 | 移民局 | 新开镇 | 双雁村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 5 | 15 | 公路 | 1.5 | 公里 | 受益移民 | 400 | 人 |  |
| 岳阳县新开镇新开村公路 | 移民局 | 新开镇 | 新开村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | 20 | 公路 | 2 | 公里 | 受益移民 | 400 | 人 |  |
| 岳阳县杨林乡和平村公路 | 移民局 | 杨林乡 | 和平村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 53 | 13 | 40 | 公路 | 2 | 公里 | 受益移民 | 600 | 人 |  |
| 岳阳县杨林乡杨林桥 | 移民局 | 杨林乡 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 40 | 10 | 30 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 600 | 人 |  |
| 岳阳县月田镇伏马村公路 | 移民局 | 月田镇 | 伏马村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 12 | 公路 | 1.1 | 公里 | 受益移民 | 1500 | 人 |  |
| 岳阳县月田镇余家大桥 | 移民局 | 月田镇 | 余家村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 122.3 | 42.3 | 80 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 1500 | 人 |  |
| 岳阳县中洲乡湘坪公路 | 移民局 | 中洲乡 | 湘江-坪湖村 | 续建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 80 | 40 | 40 | 公路 | 2.2 | 公里 | 受益移民 | 3000 | 人 |  |
| 岳阳县中洲乡荣宝公路 | 移民局 | 中洲乡 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 276 | 96 | 180 | 公路 | 20 | 公里 | 受益移民 | 5000 | 人 |  |
| 岳阳县黄沙街镇余兰村公路 | 移民局 | 黄沙街镇 | 余兰村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 15 | 5 | 10 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
| 岳阳县麻塘镇春风村道公路 | 移民局 | 麻塘镇 | 春风村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 13 | 5 | 8 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 500 | 人 |  |
| 岳阳县毛田镇水口桥 | 移民局 | 毛田镇 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 120 | 40 | 80 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 2000 | 人 |  |
| 岳阳县毛田镇毛田大桥 | 移民局 | 毛田镇 |  | 续建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 200 | 800 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 6000 | 人 |  |
| 岳阳县毛田镇库区渡船 | 移民局 | 毛田镇 |  | 改建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 37 | 27 | 10 | 码头（渡口） | 30 | 座 | 受益移民 | 2000 | 人 |  |
| 岳阳县相思乡竹峰村公路 | 移民局 | 相思乡 | 竹峰村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 25 | 10 | 15 | 公路 | 2 | 公里 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
| 岳阳县相思乡方塘村公路 | 移民局 | 相思乡 | 方塘村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 25 | 10 | 15 | 公路 | 2 | 公里 | 受益移民 | 150 | 人 |  |
| 岳阳县相思乡积谷村公路 | 移民局 | 相思乡 | 积谷村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 25 | 10 | 15 | 公路 | 2 | 公里 | 受益移民 | 150 | 人 |  |
| 岳阳县饶村乡中留桥 | 移民局 | 饶村乡 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 75 | 15 | 60 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 500 | 人 |  |
| （六）供电 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器 |  | 座 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压线 |  | 公里 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套设备 |  | 套 | 减少无电村 |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电类其他 |  | 宗 | 减少无电户 |  | 户 |  |
| （七）通信广播 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有线（数字）电视 |  | 户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  | 户 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广播建设 |  | 处 | 减少不能接收广播通信村 |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村信息站 |  | 宗 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信广播类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 三、社会事业基础设施 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受益移民 |  | 人 |  |
| （一）文化教育 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建学校 |  | 平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造学校 |  | 平方米 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化室（站） |  | 平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化教育类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| （二）医疗卫生 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生室（院） |  | 平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新型农村合作医疗 |  | 人 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共卫生投入 |  | 宗 | 减少无卫生室的村 |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医疗卫生类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 四、生态及环境 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受益移民 |  | 人 |  |
| （一）塌岸滑坡治理 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌岸治理 |  | 处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑坡处理 |  | 处 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌岸滑坡治理类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| （二）浸没淤积处理 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浸没处理 |  | 处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清淤工程 |  | 处 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浸没淤积处理类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| （三）水土流失治理 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水土流失治理 |  | 处 | 受益移民 |  | 人 |  |
| （四）污水物处理 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水处理 |  | 处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垃圾池 |  | 个 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水物处理类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 五、技能培训与职业教育 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 培训移民 |  | 人 |  |
| （一）劳动技能培训 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 种养业培训 |  | 人.次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 就业技能培训 |  | 人.次 | 培训移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 劳动技能类其他培训 |  | 人.次 |  |  |  |  |
| （二）职业教育 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职业教育 |  | 人.次 | 培训移民 |  | 人 |  |
| （三）文化教育 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化教育 |  | 人.次 | 培训移民 |  | 人 |  |
| 六、生产开发 |  |  |  |  | 项 | 7 |  |  |  |  | 226 | 90 | 136 |  |  |  | 受益移民 | 810 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | #N/A | 元 |  |
| （一）种植业 |  |  |  |  | 项 | 5 |  |  |  |  | 131 | 50 | 81 | 粮食作物 |  | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蔬菜 | 1000 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中药材 |  | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食用菌 |  | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 茶叶 | 50 | 亩 | 受益移民 | 310 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他经济作物 |  | 亩 | 人均年增收 | #N/A | 元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楠竹 | 1300 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶 |  | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他林业 |  | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 果业 | 300 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 种植业类其他 | 50 | 宗 |  |  |  |  |
| 岳阳县新墙镇清水村葡萄 | 移民局 | 新墙镇 | 水库村 | 改建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 28 | 10 | 18 | 果业 | 300 | 亩 | 受益移民 | 50 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | 500 | 元 |  |
| 岳阳县月田镇邓谷村红薯粉 | 移民局 | 月田镇 | 邓谷村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 5 | 15 | 种植业类其他 | 50 | 宗 | 受益移民 | 80 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | 700 | 元 |  |
| 岳阳县张谷英镇一心村楠竹 | 移民局 | 张谷英镇 | 一心村 | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 25 | 10 | 15 | 楠竹 | 1300 | 亩 | 受益移民 | 50 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | 800 | 元 |  |
| 岳阳县黄沙街茶场茶园改造 | 移民局 | 黄沙街镇 |  | 改建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 13 | 5 | 8 | 茶叶 | 50 | 亩 | 受益移民 | 30 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | 800 | 元 |  |
| 岳阳县中洲乡蔬菜基地 | 移民局 | 中洲乡 | 青峰、枫亭村 | 改建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 45 | 20 | 25 | 蔬菜 | 1000 | 亩 | 受益移民 | 100 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | 600 | 元 |  |
| （二）养殖业 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  | 95 | 40 | 55 | 网箱养鱼 | 200 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精养鱼池 | 800 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他养鱼 |  | 亩 | 受益移民 | 500 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特种水产养殖 |  | 亩 | 人均年增收 | #N/A | 元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大牲畜 |  | 头 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家畜 |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家禽 |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养殖业类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 岳阳县中洲渔场养鱼 | 移民局 | 中洲渔场 |  | 新建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 20 | 5 | 15 | 网箱养鱼 | 200 | 亩 | 受益移民 | 300 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | 700 | 元 |  |
| 岳阳县麻塘镇水产养殖基地 | 移民局 | 麻塘镇 | 北湖村 | 改建 | 项 | 1 |  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | 精养鱼池 | 800 | 亩 | 受益移民 | 200 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人均年增收 | 600 | 元 |  |
| （三）二三产业 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 家庭副业 |  | 宗 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶持企业 |  | 宗 | 受益移民 |  | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农业旅游 |  | 宗 | 人均年增收 |  | 元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二三产业类其他 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 七、其他费用 |  |  |  |  | 项 | 2 |  |  |  |  | 25 | 15 | 10 | 移民困难补助 | 10 | 宗 | 受益移民 | 150 | 人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | 10 | 宗 |  |  |  |  |
| 困难移民补助 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 移民困难补助 | 10 | 宗 | 受益移民 | 100 | 人 |  |
| 计划生育奖励 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 其他 | 10 | 宗 | 受益移民 | 50 | 人 |  |