岳阳县住房和城乡建设局（汇总）2023年度整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

1、机构设置

岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。岳阳县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

本部门现有在职人员72人，内设股室21个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股、历史文化名城保护股。

岳阳县住房和城乡建设局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。

岳阳县住房和城乡建设局下设正股级二级事业机构4个：县城建档案馆、县建设执法大队、县房地产监察大队（与建设执法大队合署办公）、县建设工程质量监督站。

2、主要职责

负责贯彻落实有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设、人民防空的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，牵头组织行业诚信体系建设；负责人民防空监督管理；负责房地产市场监督管理；负责住房保障监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市设计和建筑设计管理责任；承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任；承担全县建筑市场的管理责任；承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担全县村镇建设指导管理责任；负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理；负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍和人事管理；完成县委和县政府交办的其他任务；与县城市管理和综合执法局在我城市管理、城市综合执法的职责分工。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出3538.82万元，其中：人员经费1794.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1743.99万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 项目支出情况

- 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年财政安排我单位实施业务工作经费、运行维护经费、本级专项资金、棚户区改造、公共租赁住房、保障性租赁住房项目共12126.41万元，我单位实际发生项目支出12126.41万元。

- 2、项目资金实际使用情况分析

2023年度中央财政支持业务工作经费方面，按照省、市要求的建设、改造节点如期完成3个公租房、10个保租房和7个棚户区项目。

完成县城、乡镇污水管网改造、新建任务。常态开展例行检查，确保城乡污水处理稳定达标运行。加大对各在建项目的扬尘防治监管力度，全县各在建项目基本实现扬尘治理“6个100%”。

加强居民自建房安全专项整治。对照居民自建房安全专项整治工作要点，如质、如量、如期完成确定的“四性”整治工作任务。指导督促乡镇定期开展重点区域风险隐患排查，实现自建房由专项整治向长效管理过渡。加大建筑行业安全生产监管。深入推进隐患排查整治，排查出的安全隐患现已全部整改到位，整改率100%。加强建设工程消防安全监管。组织开展了消防设计审查验收专项整治行动，开展了住房和城乡建设领域中消防安全培训，进一步增强从业人员安全防范能力。

2023年度中央财政支持运行维护经费方面，推进老旧小区改造，开工改造17个老旧小区，老百姓的居住条件得到有效改善。有序推进既有的住宅加装电梯工作，已完工验收21台，超额完成了省市目标任务。

2023年度中央财政支持本级专项资金方面，完成贺坪路（长风路-滨水东路）西延、荣湾湖周边岸线生态修复工程；完成富荣西路（长风路-虎形山桥）、青山路（东方路-贺坪路）、天鹅北路（富荣路-城北路）的提质改造工程；推动岳黄公路、小游园、生态停车场和背街小巷建设。完成城西片区（五路交叉口）、文艺片区、大园岭市场周边区域、卫农粮库北边区域雨污分流工程；完成新屋塘路雨污管网建设、天鹅南路（文艺路—东方路）管网改造工程；完成城南河（友爱路-京广铁路）治污、城区雨污管网节点改造、白洋水库污水管网改造、县城主涵（原片石涵）管网检查井新建及修复。完成2023年中央财政支持业务工作经费、运行维护经费和本级专项资金工作任务。

2023年度棚户区改造776万元，主要用于棚户区建设；公共租赁住房324.83万元，主要用于公共租赁住房的建设开支；保障性租赁住房2563万元，主要用于城镇保障性安居工程建设；具体为10个项目723套。

- 3、项目资金管理情况分析

本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专账专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出5065.07万元，其中业务工作经费200万元，运行维护经费1543.7万元，本级专项资金3321.37万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算1785.88万元，用于项目支出本级专项资金1775.88万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度支出总计24240.51万元，其中基本支出4394.07万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出19846.44万元，主要为2023年中央财政支持业务工作经费、运行维护经费、本级专项资金、城镇保障性安居工程城市棚户区改造项目等开支。我们对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，完善民生保障体系，加强社会环境治理，加强建筑行业安全生产监管，加强建设工程消防安全监管，推进老旧小区改造，全力提升市政基础设施水平，改善了群众居住环境，降低了安全事故风险，为群众提供了安全便利的居住体验。

七、存在的主要问题及原因分析

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

3、由于经济影响，房地产市场疲软，土地出让收益锐减，保障性住房配套资金很难及时足额到位，影响城镇保障性安居工程的推进。

4、政策难把握，住房保障政策调整较大，下拨资金标准和数额每年都在变化，在具体操作中难以掌控，建议上级财政部门在下拨资金时提出相关资金分配建议。

5、租金难收缴。少数住户以经济困难为由，拒不缴纳房租，虽然我县采取多种办法改善管理服务，此种现象已大有改观。

- 下一步改进措施

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部分整体支出绩效自评报告已在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

2024年5月8日