本级专项资金绩效评价报告综述

一、项目基本情况

（一）项目概况

1．目的

保障单位做好2023年城市基础设施建设配套项目工作，确保满足本年度建设项目的需求，开展城区排水防涝治理，防止城市内涝和洪灾，开展乡镇污水处理，保护水资源、改善水质、提升城乡人居环境，实施道路基础设施配套建设促进经济发展、提升社会福祉。

2．项目内容、执行标准和实施期限

主要用于满足城区排水治理工程、乡镇污水处理工程、道路基础设施配套（含停车场）工程以及其他的资金需求，防止城市内涝和洪灾，保护和改善水质，完善基础设施建设及配套设施，改善人居环境，提高居民的安全感和满意度，促进城市的经济发展。

3．资金使用情况

本级专项资金预算安排了11815.28万元。项目资金于年初下达，资金实际到位11815.28万元，到位率为100%，本级专项资金支出6140.77万元，支出率为51.97%。支出率偏低的主要原因是所有项目均按工程进度的75%支付工程款，且部分工程属于跨年度工程施工。本级专项资金用于城区排水治理1214万元，乡镇污水处理1760.95万元，道路基础设施配套3033.90万元（含停车场147.8万元），其他零星支出131.91万元。

（二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

全面做好2023年城市基础设施建设配套项目工作。

2．项目年度绩效目标

保障单位做好2023年城市基础设施建设配套项目工作。

3．项目预期目标完成情况

2023年度全年城市基础设施建设配套项目预期目标已完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为了更好地做好城区排水治理工程、乡镇污水处理工程、道路基础设施配套工程以及其他零星支出服务工作，开展本次项目性绩效评价，评价的原则是实事求是，参照单位年初制定的工作目标和年终完成的各项任务作为评价依据，结合单位工作实际情况建立有针对性的评级指标和数值，采用定性和定量分析法。

（二）绩效评价工作过程

项目单位认真仔细阅读绩效办下发的绩效评价相关文件，充分重视，由财务人员牵头组织实施，办公室和其他业务处室积极配合，根据单位实际情况制定项目绩效目标，设计绩效评分体系和评价指标。

三、绩效评价指标分析情况

（一）预算资金执行率指标

全年预算资金11815.28万元，全年资金执行数6140.77万元，预算资金执行率51.97%，评判标准分值10分，实际得5.2分。

（二）项目产出指标

1．产出数量指标得分情况逐个分析

任务完成率：我县2023年度建设治理项目预期目标完成率达100%，分值10分，得10分。

2．产出质量指标得分情况逐个分析

工程完成质量：项目工程按照设计要求保质保量完成，且工程质检验收合格，均达到国家相关标准，分值10分，得10分。

3．产出时效指标得分情况逐个分析

任务完成时间：2023年1-12月，工程按进度完成，分值10分，得10分。

（三）项目效益指标

1．经济效益指标得分情况逐个分析

带动周边产业的发展：开展城区排水治理、乡镇污水处理，改善水生态环境，促进了城市的可持续发展，道路基础设施配套建设，完善了交通路网，增强了投资吸引力和竞争力，带动了周边产业的发展。分值10分，得9.7分。

2．社会效益指标得分情况逐个分析

提高居住环境质量：开展城区排水治理，完善了运维体制，切实整治了城市滞水情况；进行乡镇污水处理，保护和改善了水质，提高了居住环境质量。分值10分，得9.7分。

3．生态效益指标得分情况逐个分析

保护环境，减少污染：开展城区排水治理、乡镇污水处理，减少了对周边水体的污染，保护了水资源，改善了水生态环境。分值10分，得9.7分。

（四）项目满意度指标

社会公众满意度：未收到社会公众的不良反映，分值10分，得9.6分。

（五）项目成本指标

1．经济成本指标得分情况逐个分析

预算控制数：全年预算资金11815.28万元，全年资金执行6140.77万元，分值10分，得10分。

2．社会成本指标得分情况逐个分析

严格控制非生产性开支：合理，未超过标准，至今支付6140.77万元，分值5分，得5分。

3．生态环境成本指标得分情况逐个分析

减少污染：合理，分值5分，得4.7分。

四、综合评价结论

项目评判标准分值100分，自评分93.6分，复核分为93.6分。扣分的主要原因是：

1．预算资金执行率指标中：全年资金执行数为6140.77万元，预算资金执行率为51.97%，扣4.8分。

2．项目效益指标中：经济效益指标方面，道路基础设施配套建设带动了周边产业的发展，但仍有局限性，扣0.3分；社会效益指标方面，城区排水治理和乡镇污水处理项目提高了居民居住环境质量，但存在尚未完善的后续维护措施，扣0.3分；生态效益指标方面，在开展乡镇污水处理的过程中，存在部分居民水资源保护意识不够的现象，扣0.3分。

3．项目满意度指标中：社会公众总体满意，但仍有部分居民对建筑工地施工产生的扬尘、噪音污染存在意见，扣0.4分。

4．项目成本指标中：生态环境成本指标方面，存在部分居民环保意识不够的现象，扣0.3分。

五、绩效评价结果应用建议

合理

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）主要经验及做法

本级专项资金开展城区排水治理，防止城市内涝和洪灾，开展乡镇污水处理，保护了水资源、改善了水质、提升了乡镇人居环境，实施道路基础设施配套建设，促进了经济发展、提升了社会福祉。在实施过程中我单位也总结出了一些经验：

1．通过多种途径告知群众各项建设治理项目，并充分地向群众解释各个项目的具体内容，并对施工过程中对居民造成的不便请求谅解，提高群众的配合度。

2．通过各类培训提高工作人员的业务工作能力，更好的完成各项项目服务工作。

3．在建设项目开工前，有选择性地对部分工程的主体方有关负责人进行交底谈话，告知其工程建设中必须遵循的建设法律法规和工程建设强制性标准等内容，及时指正施工主体的不良行为；同时通过预先控制的监察方式，在施工工序进行前，提要求、查方案，对可能出现的问题给予提醒，尽可能做到防范于前，变被动执法为主动服务，变事后处罚为事前防范。

4．对各类建设项目实施全程监控。对违法项目停工整顿并处罚，及时消除了安全隐患。

（二）存在的问题及原因分析

在开展乡镇污水处理的过程中，存在部分居民水资源保护意识不够的现象。

（三）改进措施

1．加强乡镇污水处理项目的后续维护工作，加强环保宣传，提高居民环保意识。

2．不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。